- OR.2600.12.2026

ANEKS NR 1 z dnia 29.06.2026r.

do umowy nr 38/2026 z 2 marca 2026r.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim

z siedzibą: ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

NIP 568-16-18-062

REGON: 130377729

w imieniu, którego działają:

- Robert Czyżewski – Starosta Pułtuski,

- Emilia Agata Gąsecka – Wicestarosta Pułtuski,

zwanym w dalszej części treści „Zamawiającym”

a

firmą: P.H.U. BUDOMUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335516, kapitał spółki: 50 000,00 zł, NIP: 568-15-96-998, REGON: 141996697, reprezentowaną przez:

Rafała Nałęcza – prokurenta samoistnego

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.

Działając w oparciu o §8 umowy nr 38/2026 z 2 marca 2026r., której przedmiotem wykonanie robót budowlanych w zakresie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności                                   i telemechaniki w celu uruchomienia instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwa Powiatowego                  w Pułtusku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W §2 ust. 1 przedmiotowej umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się termin wykonania prac do dnia 31.08.2026 r.”.

§2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianom.

§3.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający 						Wykonawca